**环西路环境整治资金的请示**

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：按照全省环境工作有关要求，我镇于2020年8月对过境路县标北至礼义路口路段进行了环境整治。主要整治内容为翻修路边水泥路面1840平方米，更新路沿石374.6米，修建绿化池15个，拆除违建4处。经核算共投入资金489072元

项目负责人：李中华

联系人：李中华

联系电话：6209476

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：48.91万元；项目当年预算金额：48.91万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：95.64

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结:

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 翻修路边水泥路面工程完成数量（平方米） | 100.00% |
| 拆除违建处（处） | 100.00% |
| 项目完工时间 | 100.00% |
| 修建绿化池个数（个） | 100.00% |
| 更新路沿石工程完成数量（米） | 100.00% |
| 项目验收合格率（%） | 100.00% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 群众满意度（%） | 90.00% | 10% |
| 保障基本民生（%） | 97.00% | 3% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

1. 对项目决策的建议：

优化组织施工方案，提高科学管理水平

1. 对预算安排与执行的建议：

进一步健全内部控制制度，并严格执行。

1. 对资金管理的建议：

加大组织方案的科技含量，不断延伸方案中的科技管理渠道

1. 对项目管理的建议：

专款专用，严格监管

1. 其它：
2. 备注：